## Slide 1
汇报人：XXX
2023年XX月XX日
XXX测试床项目 结题汇报

## Slide 2: 测试床结题汇报
  模板使用说明：
  摘要胶片中所有页的内容（含附录页）可根据自身项目情况调整。
  部分页，如汇报团队识别后认为本项目不不得涉及，作出标识后放到附录页。
  为了保证汇报效果，突出重点，请将非汇报演示页放到附录页，供评审委员会前预审用。
  为了界面的简洁，胶片中的标签、蓝色指导性文字、红色指令性文字在正式汇报中删除。
  在委员会决策评审前，由测试床组审视胶片的完整符合性。
  对汇报质量的要求：
  结题汇报是项目目标达成的概要总结，审视测试床的需求实现与客户要求和竞争力的匹配度。

## Slide 3: 测试床项目概述（必选）
测试床目标概述
最终经过验证的测试床总体架构概述
关键技术创新点说明

## Slide 4: 测试床实施部署架构（必选）
说明测试床实际实施部署的拓扑结构
概述测试床最终实现的主要功能、性能指标等

## Slide 5: 项目需求达成情况（必选）
项目达成的目标 | 需求类别 | 项目提案描述 | 实际交付日期 | 优先级 | 提案实现情况 | 是否达成目标和交付标准
 | 功能 |  |  |  |  | 
 | 性能 |  |  |  |  | 
 | 服务 |  |  |  |  | 
 | 成本 |  |  |  |  | 
 | …… |  |  |  |  | 
 | …… |  |  |  |  | 
 | …… |  |  |  |  | 
说明：
用1～2页概述本项目的关键需求实现情况，对于未能达成计划目标和交付标准的需求要重点说明。
需求实现情况描述支撑项目目标达成的需求实现情况。
预期效果？
该项目的特殊要求达成情况
需求实现情况：

## Slide 6: 项目关键交付件清单（必选）
交付件名称 | 计划交付时间 | 是否经过相应的质量保证活动 | 文档是否完成英文化？ | 是否归档并基线化？
类别 | 个数 | 是否可以交付 | 备注
专利、技术秘密、商标、版权等 |  |  | 
知识产权要素信息：
说明：对照测试床项目立项时的成果交付清单，说明项目交付件完成情况。目的在于测试床组项目评估决策的支撑依据以及后续测试床组的可复制提供参考。
要求：结题时必须明确交付件是否完成英文化？测试床组项目英文化要求可参考AII发文要求。

## Slide 7: 主要里程碑（必选）
说明测试床项目实际开展的主要里程碑情况

## Slide 8: 项目验证结论（必选）
说明：
对于已经执行的测试活动，测试结果如何，遗留问题影响和解决情况如何等。
给出测试报告结论，包括单元测试和系统测试。
通过验证，可提取出的商业价值
对AII参考架构的建议
可提取的创新解决方案点，创新技术点,创新的商业模式，创新的架构
标准化建议

## Slide 9: 项目测试方案简介（必选）
说明：
给出实际测试的环境，包括软硬件环境、测试人员、测试机构等相关信息。
针对已经完成的测试床工作，进行测试内容设计介绍，包括单元测试和系统测试

## Slide 10: 项目测试报告简介（必选）
说明：
针对测试方案，给出单元测试和系统测试的结果
整理当前测试过程中存在的不足和缺陷、遗留问题等，并进行介绍，描述后续考虑

## Slide 11: 项目遗留问题评估（可选）
说明：
平台/架构潜在的风险及规避措施：市场、技术、资源等协调和支撑。
风险管理要明确风险责任人、规避措施、评判风险级别。
项目的遗留风险/问题有哪些。
# | 风险类型 | 描述 | 概率 | 影响程度 | 风险级别 | 影响描述 | 相应计划 | 责任人 | 状态
 | 技术 |  |  |  |  |  |  |  | 未解决/已关闭
 | 财务 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 制造 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目管理 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: 项目经验总结（必选）
序号 | 经验教训 | 改进措施及输出 | 责任人
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
说明：
1、项目经验总结，可从计划管理、质量管理、风险管理、人力管理等方面着手展开。
2、针对项目运作中存在的问题，从组织、流程、技术、人员等方面进行回溯分析，并形成改进措施。

## Slide 13: 项目推广计划（必选）
说明：
列出项目结题后，推广计划及范围
列出是否准备有现场的参观演示
列出有无现场研讨需求
列出有无演示视频等

## Slide 14
谢谢！！